Definición técnica del proyecto

Red social de contenido creativo y rutas geolocalizadas

Stack JS completo · React Native · Next.js · Fastify · PostgreSQL

Abril 2026

# 1. Visión general

Aplicación de red social enfocada en contenido creativo — fotos, videos y posts — con un diferenciador técnico clave: la grabación y publicación de rutas geolocalizadas. Los usuarios pueden grabar una ruta GPS en tiempo real y publicarla como contenido, acompañada de imágenes y datos del recorrido.

El stack es 100% JavaScript en todos los niveles del sistema.

| Mobile | React Native con Expo — iOS y Android desde una sola base de código |
| --- | --- |
| Web | Next.js con App Router — landing, perfiles públicos, dashboard de creator |
| API | Node.js + Fastify — REST + WebSocket. Validación con JSON Schema nativo |
| Base de datos | PostgreSQL + PostGIS — base única para todas las entidades y rutas geoespaciales |
| ORM | Drizzle ORM — schema en TypeScript puro, soporte nativo PostGIS, sin overhead de runtime |

# 2. Arquitectura del sistema

El sistema se organiza como un monorepo con tres aplicaciones (API, web, mobile) y paquetes compartidos para el schema de base de datos y tipos TypeScript.

## 2.1 Servicios externos

| Servicio | Proveedor | Uso |
| --- | --- | --- |
| Pagos | Stripe | Suscripciones y webhooks de facturación |
| Mapas | Mapbox / Google Maps | Renderizado de rutas GPS en mobile y web |
| Notificaciones | Firebase / APNs | Push notifications en iOS y Android |
| Almacenamiento | S3 / Cloudflare R2 | Fotos y videos subidos por usuarios |

# 3. Modelo de datos

Base de datos única PostgreSQL con la extensión PostGIS. Seis tablas principales:

## 3.1 Tablas principales

| Tabla | Columnas clave | Notas |
| --- | --- | --- |
| users | id, username, email, avatar_url, bio, is_premium | is_premium es un campo derivado para queries rápidas sin JOIN |
| posts | id, user_id, route_id, caption, media_urls (JSONB) | route_id es opcional — un post puede existir sin ruta |
| routes | id, user_id, title, track (geometry), distance_km, waypoints (JSONB) | track usa tipo geometry de PostGIS — srid 4326 (WGS 84) |
| comments | id, post_id, user_id, body | Relación directa con posts y users |
| subscriptions | id, user_id, stripe_customer_id, stripe_sub_id, status | status sincronizado via webhooks de Stripe: active, past_due, canceled |
| notifications | id, user_id, type, payload (JSONB), read | payload flexible para distintos tipos de notificación |

## 3.2 Schema Drizzle — ejemplo routes

export const routes = pgTable('routes', { id: uuid('id').primaryKey().defaultRandom(), userId: uuid('user_id').notNull().references(() => users.id), title: text('title').notNull(), track: geometry('track', { type: 'linestring', srid: 4326 }), distanceKm: real('distance_km'), waypoints: jsonb('waypoints'), recordedAt: timestamp('recorded_at').defaultNow(), })

# 4. Estructura de carpetas

Monorepo con pnpm workspaces y Turborepo para orchestar builds.

| Directorio | Contenido |
| --- | --- |
| apps/api/src/plugins/ | auth, db, cors, multipart |
| apps/api/src/routes/ | auth, users, posts, routes, subscriptions |
| apps/api/src/services/ | auth, posts, routes, storage, stripe |
| apps/web/app/(public)/ | landing, perfil público, visor de rutas |
| apps/web/app/(dashboard)/ | dashboard creator, billing |
| apps/mobile/app/(auth)/ | login, onboarding |
| apps/mobile/app/(tabs)/ | feed, record, profile |
| apps/mobile/store/ | estado global con Zustand |
| packages/db/schema/ | users, posts, routes, subscriptions (Drizzle) |
| packages/db/migrations/ | migraciones generadas por Drizzle Kit |
| packages/types/ | tipos TypeScript compartidos entre apps |
| packages/config/ | eslint.js, tsconfig.base.json |

# 5. Roadmap de desarrollo

Fase 1 — MVP — núcleo funcional Semanas 1–6

- Setup Fastify + PostgreSQL + PostGIS + Drizzle ORM

- Auth con JWT y magic link

- CRUD de usuarios, perfiles y feed básico

- Upload de fotos a S3/R2

- App mobile: onboarding, feed con scroll infinito, subida de posts

- Web: landing page pública y perfiles públicos por usuario

- Hito: primeros usuarios reales publican contenido

Fase 2 — Rutas GPS + interacción social Semanas 7–12

- API de grabación y almacenamiento de rutas con PostGIS

- Queries geoespaciales — rutas en radio de X km

- Sistema de likes y comentarios

- Notificaciones push vía Firebase

- Mobile: grabación de ruta en tiempo real con Mapbox

- Web: visor de rutas con mapa embebido y SEO

- Hito: el diferenciador core está live — rutas + contenido

Fase 3 — Monetización Semanas 13–17

- Integración Stripe + webhooks de suscripción

- Lógica de planes y control de acceso premium

- Mobile: pantalla de suscripción, paywall y checkout

- Web: dashboard de creator y gestión de facturación

- Hito: primer ingreso recurrente

Fase 4 — Escala y pulido Semanas 18+

- Redis para caché del feed (solo cuando el volumen lo justifique)

- Búsqueda de rutas por zona geográfica

- Optimización de queries pesadas con índices PostGIS

- Mobile: explorador de rutas cercanas

- Publicación en App Store y Play Store vía EAS Build

- Hito: listo para crecer

# 6. Estrategia de deployment

## 6.1 Entornos

| Entorno | API | Web | Mobile |
| --- | --- | --- | --- |
| Local | Fastify localhost:3000 + PostgreSQL en Docker Compose | Next.js localhost:3001 | Expo Go + tunnel ngrok hacia API local |
| Staging | Railway — rama develop, deploy automático | Vercel — preview URL por cada PR | EAS Build — internal distribution |
| Prod | Railway — rama main + PostgreSQL managed | Vercel — dominio propio con CDN global | EAS Build (store) + EAS Update para OTA fixes |

## 6.2 Pipeline CI/CD — GitHub Actions

- Push o PR dispara el workflow

- Lint, type-check (tsc) y build con Turborepo en paralelo

- Tests con Vitest

- Deploy automático a staging en Railway y preview en Vercel

- Merge a main despliega a producción automáticamente

## 6.3 Recomendación de infraestructura

Comenzar con Railway (fase 1–3) por su mínima fricción operacional — PostgreSQL con PostGIS preinstalado, deploys desde Git sin Dockerfiles. Migrar a Fly.io cuando el costo escale o se necesite más control sobre el entorno, aprovechando el conocimiento de Docker.

# 7. Variables de entorno

| App | Variable | Descripción |
| --- | --- | --- |
| API | DATABASE_URL | Conexión PostgreSQL |
| API | JWT_SECRET | Firma de tokens |
| API | STRIPE_SECRET_KEY | Clave privada Stripe |
| API | STRIPE_WEBHOOK_SECRET | Verificación de webhooks |
| API | S3_BUCKET / S3_REGION | Almacenamiento de media |
| API | FIREBASE_CREDENTIALS | Notificaciones push |
| Web | NEXT_PUBLIC_API_URL | URL de la API |
| Web | NEXT_PUBLIC_MAPBOX_TOKEN | Token de mapas |
| Web | NEXT_PUBLIC_STRIPE_PK | Clave pública Stripe |
| Mobile | EXPO_PUBLIC_API_URL | URL de la API |
| Mobile | EXPO_PUBLIC_MAPBOX_TOKEN | Token de mapas |
| Mobile | EXPO_PUBLIC_STRIPE_PK | Clave pública Stripe |